Выступление помощника

полномочного представителя 
Президента Российской Федерации

в Уральском федеральном округе Федосеева М.В.
на совещании о реализации национального проекта 
«Жилье и городская среда» 
и федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе

23 июня 2020 г.

Уважаемый Николай Николаевич, Владимир Владимирович, Константин Георгиевич, уважаемые коллеги!

Мероприятия национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Экология» призваны кардинально улучшить условия жизни людей.

В соответствии с целями нацпроекта «Жильё и городская среда» в период с 2019 по 2024 год в Уральском федеральном округе планируется построить 49 млн.кв.метров жилья, 
а до 1 сентября 2025 года расселить почти 93 тысячи человек 
из аварийного жилья площадью свыше 1,4 млн.кв.метров.

Планы, действительно, амбициозные.

При их реализации необходимо качественно изменить строительную отрасль, пересмотреть подходы, сделав акцент на комплексный подход к формированию комфортных условий жизни граждан.

В 2019 году в Уральском федеральном округе построено свыше 6,5 млн.кв. метров жилья – это на 8,8 процентов больше, чем в 2018 году, при этом положительная динамика отмечена в четырех регионах:

в Свердловской области 2 391,1 тыс.кв.метров жилья, что на 14,2% больше, чем в 2018 году;

в Тюменской области 1 614,5 тыс.кв.метров жилья, что на 19,7% больше, чем в 2018 году;

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 733,4 тыс.кв. метров жилья, что на 22,1% больше, 
чем в 2018 году;

в Курганской области 236,6 тыс.кв.метров жилья, что на 1,4% больше, чем в 2018 году.

При этом, как уже отмечал Николай Николаевич, годовой план был исполнен только в Свердловской области.

План на 2020 год, составляет уже более 7,7 миллионов квадратных метров.

Всего за 5 месяцев в Уральском федеральном округе 
по оперативной информации введено 1 миллион 652 тысячи квадратных метров жилья, что составляет 105,4% 
к аналогичному периоду прошлого года и 21,2% к плану 
2020 года.

Положительная динамика в жилищном строительстве в текущем году в трех регионах:

в Свердловской области введено 607,4 тыс.кв.метров, 
что на 6,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года, 
план на 2020 год выполнен на 22,9%;

в Югре введено 168,9 тыс.кв.метров, что на 52,3% больше, 
чем за аналогичный период 2019 года, план на 2020 год выполнен на 16,8%.

в Челябинской области, введено 449,5 тыс.кв.метров, 
что на 11,1% больше, чем за аналогичный период 2019 года, план на 2020 год выполнен на 25,6%.

в Тюменской области в январе – мае 2020 г. введено 
337,99 тыс.кв. метров, что на 5,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, план на 2020 год выполнен на 19,2%.

в Курганской области введено 64,4 тыс.кв. метров, 
что на 30,3% меньше чем за аналогичный период 2019 года, план на 2020 год выполнен на 19,2%.

в Ямало-Ненецком автономном округе введено 
24,16 тыс.кв.метров, что на 26,6% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, план на 2020 год выполнен на 8,3%.

В январе – мае 2020 г. в регионах до 53,3% (в январе – мае 2019 г. – 57,4%) снизилась доля индивидуального жилищного строительства.

Всего за 5 месяцев в федеральном округе населением введено 880,6 тыс.кв.метров жилья, что на 2,2% меньше, 
чем за аналогичный период 2019 г.

При этом, доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме ввода меняется 
от 38,2% в Ямало-Ненецком автономном округе, до 90,8% 
в Курганской области.

Отдельного внимания требует вопрос завершения перехода застройщиков на проектное финансирование.

По состоянию на 18 июня 2020 г. в Уральском федеральном округе 268 юридическим лицам – застройщикам выдано 
601 разрешение на строительство жилья площадью свыше 
7 млн.кв.метров.

Большая часть из них, а именно 549 разрешений на строительство 6 миллионов 269 тысяч кв.метров жилья строится в рамках № 214-ФЗ, в том числе: с использованием счетов эскроу выдано 354 разрешения на строительство 3 миллионов 516 тысяч кв.метров жилья. (56%).

Наибольшая доля многоквартирных жилых домов, строящихся с использованием счетов эскроу в Курганской области (84%) и Челябинской (75%) областях, наименьшая в Свердловской области (44%).

Завершение перехода на проектное финансирование должно повысить устойчивость предприятий строительной отрасли и привести к уменьшению количества недобросовестных застройщиков.

Коротко остановлюсь на проблемных объектах.

В федеральном округе 170 многоквартирных домов жилой площадью 970 тыс.кв.метров включенных в Единый реестр проблемных объектов, в том числе:

в Челябинской области – 71 дом площадью 
440 тыс.кв.метров (45,3%);

в Свердловской области – 38 домов площадью 
154 тыс.кв.метров (16%);

в Курганской области – 12 домов площадью 
149 тыс.кв.метров (15,4%);

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре – 21 дом площадью 143 тыс.кв.метров (14,7%);

в Ямало-Ненецком автономном округе – 26 домов  площадью 75 тыс.кв.метров (7,7%);

в Тюменской области – 2 дома  площадью 9 тыс.кв.метров (0,9%).

Правительством РФ уже принято решение выделить дополнительно 30 млрд.рублей на достройку домов с обманутыми дольщиками.

Завершение строительства проблемных объектов также существенно поможет выполнить планы по строительству жилья в регионах.

Кроме поддержки застройщиков, необходимо обеспечить платежеспособный спрос, в том числе за счет предусмотренных Правительством Российской Федерации мер по льготной ипотеке.

По оперативной информации Уральского главного управления ЦБ Российской Федерации, в январе-мае 2020 г. 
в Уральском федеральном округе  физическим лицам выдано 
54 472 ипотечных кредита (104,2% к январю-маю 2019 г.) 
в объеме 115,2 млрд.рублей (111,2%).

Средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам на 1 июня 2020 г. по федеральному округу составила 8,68% (а на 1 мая 2019 г. – 10,31%):

В Уральском федеральном округе население проявляет огромный интерес к льготной ипотеке (ставка 6,5%). 
Всего с начала ее реализации, а это неполные 2 месяца, в банки подано 16 526 заявок, из которых одобрены 11 189 заявок и уже выдано 3 605 ипотечных льготных кредитов на сумму свыше 7,4 млрд.рублей.

Наибольшее число таких кредитов приходится 
на Тюменскую область – выдан 1 491 льготный ипотечный кредит и на Свердловскую область – 1 386  льготных ипотечных кредитов.

Как уже отметил Николай Николаевич, при реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья также важно делать акцент на приобретение и строительство нового жилья для переселяемых граждан.

В Уральском округе целевые показатели 2020 года уже достигнуты в 4х регионах, кроме Свердловской и Курганской области.

В целом по Уральскому федеральному округу целевыми показателями на 2019-2020 годах предусмотрено переселение 
10 040 человек из аварийного жилья площадью 182,2 тыс.кв. метров.

За 2019 год и январь - май 2020 г. в федеральном округе переселено 24 710 человек из аварийного жилья площадью 374,03 тыс.кв.метров, в том числе по регионам:

На 1 июня 2020 г. в округе заключены контракты на строительство и приобретение у застройщиков жилых помещений общей площадью 143,8 тыс.кв.метров жилья, планируются к заключению еще на 436,6 тыс.кв. метров жилья со сроком реализации в 2020 – 2021 годах.

При реализации программы переселения прошу  глав регионов взять на особый контроль качество строящихся домов и приобретаемых квартир.

В реестре обращений граждан по качеству жилья, построенного для переселения граждан из аварийных домов на 11 июня 2020 года по Уральскому федеральному округу на контроле находятся 29 обращений, в том числе:

в Челябинской области – по 8 домам в г.Челябинске и г.Златоусте;

в Свердловской области – по 4 домам в г.Верхняя Пышма, Нижний Тагил и Талица;

в Курганской области – по 9 домам в г.Кургане 
и Шадринске;

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре – 
по 3 домам в г.Нягани, Советском и Белоярском районах;

в Ямало-Ненецком автономном округе – по 4 домам 
 в Шурышкарском районе;

в Тюменской области – по 1 дому в г.Тобольске.

Коллеги, прошу внимательно отработать данные обращения и принять меры, направленные на повышение качества жилья, в которое переселяют граждан.

Теперь по комфортной городской среде.

Как уже озвучил Николай Николаевич, всего по Уральскому федеральному округу предусмотрено финансирование  4 256 млн.рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 3 480 млн.рублей;

региональные бюджеты - 776 млн.рублей;

На эти средства планируется благоустроить 874 территории, в том числе 498 общественных и 376 дворовых территорий

По состоянию на 16 июня 2020 г.:

работы ведутся на 523 (60%) из 874 территорий,

работы завершены на 9 (1%) из 874 территорий,

работы не начаты на 342 (39%) из 874 территорий.

При этом контракты заключены менее чем на 75% объектов в 1 субъекте Российской Федерации - Курганская область (67% от плана по контрактованию).

Освоение федеральных средств на 16 июня 2020 г. 
не начато в Курганской и Тюменской областях.

На сегодняшний день в округе еще не завершены работы 2019 года на 3х общественных территориях, в том числе:

в Югре – одна общественная территория – главная площадь города Сургута;

в Челябинской области – две общественных территории 
в Аргаяшском муниципальном районе: в с.Кузнецкое 
и пос.Худайбердинский.

По состоянию на 16 июня 2020 г.:

в г.Сургуте подрядчик продолжал устранять замечания по выполненным работам;

в пос.Худайбердинский работы были выполнены на 80% 
и продолжались;

в с.Кузнецкое благоустройство находилось 
на завершающем этапе.

Однако по всем трем территориям срок выполнения работ истек в 2019 году.

Прошу губернаторов в своих докладах подробно остановиться на мерах, принимаемых для стопроцентной реализации программы в текущем году.

Уважаемые коллегии!

Как отметил полномочный представитель, обеспечение качественной питьевой водой населения является одной 
из ключевых задач национального проекта «Экология».

Основными причинами текущего состояния являются дефицит водоочистных сооружений, а также  низкие темпы ремонта и замены  сетей, что обусловлено, в том числе длительным недофинансированием этой сферы.

Изношенность водопроводных сетей также приводит 
к вторичному загрязнению воды.

При этом сложившийся уровень ремонтов (порядка 1,48% 
от общей протяженности сетей в год) обеспечивает только поддержание текущего состояния сетей и не решает задачу замены ветхих сетей.

В рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» 
в Уральском федеральном округе в настоящее время реализуется 18 проектов с планируемым вводом в эксплуатацию в 2020 – 2022 годах, в том числе:

в Челябинской области – 1 проект по реконструкции системы водоснабжения г.Озерска;

в Курганской области – 2 проекта по строительству системы водоснабжения с.Половинное и резервуара запаса питьевой воды с насосной станцией и сооружениями водоподготовки на Головном водозаборе в г.Шадринске;

в Свердловской области – 2 проекта по строительству водозаборных сооружений и сетей водоснабжения в г.Верхняя Тура и системы водоснабжения в г.Кушва;

в  Тюменской области 2 проекта – строительство 2-й очереди водопроводных очистных сооружений 
в р.п. Голышманово и с.Большое Сорокино;

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
в программу включены 9 проектов в городах Пыть-Ях (ВОС 1 и ВОС 3), Лянтор, Нягань, Белоярский и Нефтеюганск, а также 
в поселках Пойковский, Приобье и Федоровский;

в Ямало-Ненецком автономном округе – 2 проекта 
в г.Ноябрьске и пос.Харп.

Отмечены следующие риски недостижения целевых показателей в 2020 году:

В Тюменской области.

В целом строительство объектов осуществляется 
в графике, вместе с тем, строительство ВОС, 2-я очередь, 
в р.п.Голышманово – имеет степень строительной готовности – 7%.

При этом планируемая дата ввода объектам 
в эксплуатацию – 20 февраля 2021 г.

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Реконструкция ВОС-1 (2 очередь) г.Пыть-Ях – степень строительной готовности – 0%.

Планируемая дата ввода в эксплуатацию – 25 декабря 2020 г.

В Свердловской области работы по строительству системы водоснабжения г. Кушва от Половинкинского участка подземных вод» выполнены только на 12%.

При этом планируемая дата ввода объектам в эксплуатацию – 26 февраля 2021 г.

В Челябинской области работы по реконструкции системы водоснабжения г.Озерска выполнены на 30%, при этом планируемый срок завершения работ намечен на 18 декабря 2020 г.

В Ямало-Ненецком автономном округе прогнозируется сокращение финансового обеспечения регионального проекта «Чистая вода» с 280,5 до 78,5 млн.рублей, что повышает риски несвоевременного выполнения намеченных работ.

Уважаемые коллеги! Уже заканчивается первое полугодие, времени осталось не так много. Прошу усилить контроль 
за своевременной подготовкой документов и соблюдением сроков проектирования и строительства объектов.

Остановлюсь на результатах контрольных мероприятий.

Контрольно-надзорными органами регулярно выявляются нарушения связанные как с ненадлежащим содержанием сетей водоснабжения, так и со сбросом неочищенных сточных вод.

Например, выявлен факт сброса недостаточно очищенных сточных вод в реку Большой Бакал в Челябинской области.

В Ямало-Ненецком автономном округе в г.Лабытнанги 
(с численностью населения более 26 тысяч человек) по системе централизованного водоснабжения вместо питьевой воды подается техническая (устранить нарушение планируется 
к 2024 г.).

Выявлены хищения бюджетных средств, выделяемых на модернизацию оборудования для повышения качества воды.

Так, в Курганской области по данным фактам возбуждено 5 уголовных дел (в т.ч. по фактам перечисления 
за невыполненные работы по объектам водоснабжения администрациями Кетовского и Шадринского районов 
22 млн.рублей и 10 млн.рублей соответственно).

Прошу губернаторов держать на постоянном личном контроле ход реализации мероприятий и достижения целевых показателей федерального проект «Чистая вода».

Николай Николаевич, у меня по докладу все.